ĐỒ ÁN CUỐI KÌ MÔN CCNLTHD

*FLIGHT BOOKING*

# THÔNG TIN NHÓM THỰC HIỆN

## THÔNG TIN CƠ BẢN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ tên** | **Email**  **{}@student.hcmus.edu.vn** | **Điểm**  **đề nghị** |
| 1 | 1312181 | Nguyễn Phúc Hậu | 1312181 | 10 |
| 2 | 1312275 | Lê Đức I | 1312275 | 10 |
| 3 | 1312375 | Trần Tú Nam | 1312375 | 10 |

## THÔNG TIN SỬA ĐỔI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NGÀY** | **PHIÊN**  **BẢN** | **MÔ TẢ** | **TÁC GIẢ** |
| 12.10.2016 | 1.0 | Mô tả thiết kế RESTFul API | Nguyễn Phúc Hậu |
| 15.10.2016 | 2.0 | Bổ sung và sửa đổi bảng mô tả RESTful API | Trần Tú Nam |
| 17.10.2016 | 3.0 | Bổ sung prototype web, mobile | Lê Đức I  Nguyễn Phúc Hậu |
| 20.10.2016 | 4.0 | Cài đặt server | Trần Tú Nam |
| Cài đặt web | Lê Đức I  Trần Tú Nam |
| Cài đặt android app | Nguyễn Phúc Hậu |
| 22.10.2016 | 5.0 | Kiểm tra tiến độ lần 1 | Lê Đức I  Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam |
| 25.10.2016 | 6.0 | Kiểm tra tiến độ lần 2 | Lê Đức I  Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam |

## BẢNG PHÂN CÔNG VIỆC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN CÔNG VIỆC** | **NGƯỜI PHỤ TRÁCH** | **NGƯỜI KIỂM TRA** | **ĐÁNH GIÁ** |
| 01 | Thiết kế chi tiết RESTFul API | Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam | Lê Đức I | 10 |
| 02 | Thiết kế layout Website | Lê Đức I | Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam | 10 |
| 03 | Thiết kế  kiến trúc server | Trần Tú Nam | Nguyễn Phúc Hậu  Lê Đức I | 10 |
| 04 | Thiết kế layout mobile (Android) | Nguyễn Phúc Hậu | Trần Tú Nam  Lê Đức I | 10 |
| 05 | Xây dựng client Website | Lê Đức I | Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam | 10 |
| 06 | Xây dựng Server | Trần Tú Nam | Nguyễn Phúc Hậu  Lê Đức I | 10 |
| 07 | Xây dựng client Android | Nguyễn Phúc Hậu | Trần Tú Nam  Lê Đức I | 10 |
| 08 | Phim minh họa | Nguyễn Phúc Hậu | rần Tú Nam  Lê Đức I | 10 |
| 09 | Bitbucket | Nguyễn Phúc Hậu | Trần Tú Nam  Lê Đức I | 10 |
| 10 | Cho phép đăng nhập bằng Facebook | Lê Đức I | Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam | 10 |
| 11 | Ứng dụng Ajax | Lê Đức I | Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam | 10 |
| 12 | Nghiên cứu, triển khai sử dụng mô hình MVC | Nguyễn Phúc Hậu | Trần Tú Nam  Lê Đức I | 10 |
| 13 | Thiết kế cài đặt, bảo mật web | Trần Tú Nam | Nguyễn Phúc Hậu  Lê Đức I | 10 |
| 14 | Realtime chat | Trần Tú Nam | Nguyễn Phúc Hậu  Lê Đức I | 10 |
| 15 | Rút trích thông tin | Trần Tú Nam | Nguyễn Phúc Hậu  Lê Đức I | 10 |
| 16 | Kiểm tra tiến độ lần 1 | Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam  Lê Đức I | | 10 |
| 17 | Kiểm tra tiến độ lần 2 | Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam  Lê Đức I | | 10 |
| 18 | Kiểm tra tiến độ lần 3 | Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam  Lê Đức I | | 10 |
| 19 | Kiểm tra tiến độ lần 4 | Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam  Lê Đức I | | 10 |
| 20 | Kiểm tra tiến độ lần 5 | Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam  Lê Đức I | | 10 |
| 21 | Kiểm tra tiến độ lần 6 | Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam  Lê Đức I | | 10 |
| 22 | Kiểm tra tiến độ lần 7 | Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam  Lê Đức I | | 10 |
| 23 | Kiểm tra tiến độ lần 8 | Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam  Lê Đức I | | 10 |
| 24 | Kiểm tra tiến độ lần 9 | Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam  Lê Đức I | | 10 |
| 25 | Kiểm tra tiến độ lần 10 | Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam  Lê Đức I | | 10 |
| 26 | Kiểm tra tiến độ lần 11 | Nguyễn Phúc Hậu  Trần Tú Nam  Lê Đức I | | 10 |

# Thông tin chung về đồ án

# Thuyết minh nội dung

## Phát biểu vấn đề

## Mục tiêu đồ án

## Ý nghĩa thực hiện

# Nội dung triển khai

## Kiến trúc đồ án

## Công nghệ sử dụng

# Dự kiến kết quả

# Các khó khăn gặp phải và cách giải quyết

# Kiến trúc hệ thống

*Mô tả các thành phần trong đồ án. Mối liên hệ, qui trình xử lý và các luồng dữ liệu giữa các thành phần.*

# Mô tả các chức năng

# Hướng dẫn cài đặt

## Yêu cầu hệ thống

## Hướng dẫn cài đặt

# Hướng dẫn sử dụng

*Chụp màn hình ứng dụng và mô tả chi tiết từng chức năng của đồ án*

# Kết luận và hướng phát triển

# Tài liệu tham khảo